ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(1) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้

แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ 4 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(2) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม       (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)

โดยแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Perpormance Measurement System (PPMS))

ลักษณะของแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ในการใช้แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน

1.เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.เพื่อให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน

1.กำหนดตัววัดกระบวนการปฏิบัติงาน

2.กำหนดเกณฑ์การประเมิน

๓.ดำเนินการประเมิน

๔.สรุปผลการประเมิน เกณฑ์ต้องไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

เริ่มต้น

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

แผนการดำเนินงานประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

พร้อมประกาศใช้ประชาชนทราบ

เสนอ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายพิจารณาให้ความเห็นชอบ

แจ้ง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอ จังหวัด ทราบ

ประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

พิจารณา

(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

เพื่อจัดทำ

(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน

/ระดับตำบล

-การแก้ไขแผนพัฒนา

เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น

การจัดทำ/ทบทวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

-กรณีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

-กรณีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

โครงการพระราชดำริ พระราชพิธี

รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล

เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น

แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว ประเด็นการประเมิน; มีการดำเนินงาน; ไม่มีการดำเนินงาน. ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น. 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น. 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น. 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ. 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น. 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น. 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น. ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น. 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล. 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน. 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น. 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 11.มีการกำหนดเป้าประสงค์. 12. มีการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น. 13.มีการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น. 14.มีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น. 15.มีการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น. 16. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด. 17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา. 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น.

แบบที่ ๒ ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ หกเดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

2.รายงานผลการดำเนินงาน

ครั้งที่ 1   ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

ครั้งที่ 2   ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  2563 – 30 กันยายน 2563

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ |
|  | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ |
| 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 63 | 18,484,060 | 72 | 20,446,560 | 127 | 29,176,888 | 104 | 28,393,860 | 109 | 23,774,860 | 453 | 119,687,228 |
| 2.การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 110,000 | 5 | 2,560,000 | 6 | 410,000 | 6 | 810,000 | 4 | 210,000 | 24 | 4,100,000 |
| 3.การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | - | - | 4 | 165,000 | 4 | -165,000 | - | - | - | - | - | - |
| 4.การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี | 11 | 835,000 | 11 | 1,455,000 | 41 | 4,772,000 | 15 | 7,315,000 | 13 | 1,415,000 | 67 | 15,692,000 |
| 5.การส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 77 | 19,429,060 | 88 | 24,626,560 | 178 | 34,523,888 | 125 | 36,518,860 | 126 | 25,399,860 | 544 | 139,479,228 |

2.1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยกเลิก | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | - | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 44 | 24.72 | 4 | 2.25 | 9 | 5.06 | - | 127 | 71.35 |
| 2.การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 1.12 | - | - | 1 | 0.56 | - | 6 | 3.37 |
| 3.การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 1 | 0.56 | - | - | 3 | 1.69 | - | 4 | 2.25 |
| 4.การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี | 3 | 1.69 | - | - | 4 | 2.25 | - | 41 | 23.03 |
| 5.การส่งเสริมการท่องเที่ยว | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 50 | 28.09 | 4 | 2.25 | 17 | 9.55 | - | 178 | 100 |

1. โครงการที่แล้วเสร็จ			จำนวน 	  50   โครงการ		คิดเป็นร้อยละ  28.09

2.โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวน     4     โครงการ		คิดเป็นร้อยละ   2.25

3.โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน     17   โครงการ		คิดเป็นร้อยละ  9.55

4.โครงการที่มีการยกเลิก			จำนวน     -      โครงการ		คิดเป็นร้อยละ   -

5.โครงการที่ดำเนินการทั้งหมด		จำนวน	 54    โครงการ		คิดเป็นร้อยละ   29.21

6.โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด	จำนวน     178 โครงการ		คิดเป็นร้อยละ   100

| ยุทธศาสตร์ |  | งบปกติ | ผูกพัน | เงินสะสม | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
| 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต |  | 12,047,971.09 | 1,511,000 | 4,322,000 | 17,880,971.09 |
| 2.การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  | 49,450 | - | - | 49,450 |
| 3.การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น |  | 9,000 | - | - | 9,000 |
| 4.การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี |  | 112,170 | - | - | 112,170 |
| 5.การส่งเสริมการท่องเที่ยว |  | - | - | - |  |
| รวม |  | 12,218,591.09 | 1,511,000 | 4,322,000 | 18,051,591.09 |

2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2.3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2563

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว |
| 1.โครงการขุดลอกคลองหน้าวัดบ้านยาง หมู่ที่ 10 | √ | - | - | 110,800 | 110,800 |
| รวม | 1 โครงการ | - | - | 110,800 | 110,800 |

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินการงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบ 3/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

2.วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ตุลาคม 2563

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผน |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 127 | 48 | 26.97 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 2 | 1.12 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 4 | 1 | 0.56 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี | 41 | 3 | 1.69 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | - |
| รวม | 178 | 54 | 29.21 |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 1 | อุดหนุนโครงการบูรณาการในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | √ | - | - | 15,000 | - | - | - | 15,000 | 0 |
| รวม |  | 1 โครงการ | - | - | 15,000 | - | - | - | 15,000 | 0 |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน) | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | √ | - | - | 50,000 | - | - | - | 17,600 | 32,400 |
| 2 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563 | √ | - | - | 100,000 | - | - | - | 85,709.60 | 14,290.40 |
| 3 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อป.พร.) | - | - | √ | 120,000 | - | 50,000 | - | - | 70,000 |
| 4 | ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด | √ | - | - | 350,100 | - | - | - | 349,400 | 700 |
| รวม |  | 4 โครงการ | - | - | 620,100 | - | 50,000 | - | 452,709.60 | 117,390.40 |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน) | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนลด | โอนเพิ่ม | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | √ | - | - | 50,000 | - | - | - | 18,760 | 31,240 |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | √ | - | - | 164,400 | - | - | - | 140,540 | 23,800 |
| 3 | อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดห้วย | - | - | √ | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| 4 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดห้วยทราย | √ | - | - | 1,007,600 |  |  | - | 812,400 | 195,200 |
| 5 | ค่าอาหารเสริม (นม) | √ | - | - | 308,738 | 64,000 | - | - | 368,503.44 | 4,234.56 |
| 6 | วัสดุการศึกษา | √ | - | - | 50,000 | - | - | - | 49,883.40 | 116.60 |
| รวม |  | 6 โครงการ | - | - | 1,630,738 | 64,000 | - | - | 1,390,086.84 | 304,591.16 |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 1 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ | √ | - | - | 60,000 | - | - | - | 37,500 | 22,500 |
| 2 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | √ | - | - | 10,000 | - | - | - | 3,750 | 6,250 |
| 3 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-10) | √ | - | - | 200,000 | - | - | - | 200,000 | 0 |
| รวม |  | 3 โครงการ | - | - | 270,000 | - | - | - | 241,250 | 28,750 |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน) | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน | - | - | √ | 70,000 | - | - | - | - | 70,000 |
| 2 | โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ | - | - | √ | 50,000 | - | 50,000 | - | - | 0 |
| รวม |  | 2 โครงการ | - | - | 120,000 | - | 50,000 | - | - | 70,000 |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน) | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ที่ 1 | - | √ | - | 429,000 | - | - | 429,000 | - | - |
| 2 | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าส่องแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 | √ | - | - | 86,000 | - | - | - | 85,724.41 | 275.59 |
| รวม |  | 2 โครงการ | - | - | 515,000 | - | - | 429,000 | 85,724.41 | 275.59 |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 1 | โครงการจัดประชุมประชาคมตำบลและหมู่บ้าน | √ | - | - | 30,000 | - | 10,000 | - | 4,925 | 15,075 |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | - | - | √ | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 3 | โครงการในการจัดพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ | - | - | √ | 120,000 | - | 120,000 | - | - | - |
| 4 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ตลาดประชารัฐ หมู่ที่ 5 | √ | - | - | 100,000 | 170,000 | - | - | 116,375 | 153,625 |
| 5 | อุดหนุนโครงการเพื่อดำเนินงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2563 ศป.ปส. อ.หนองแค จ.สระบุรี | - | - | √ | 15,000 | - | - | - | - | 15,000 |
| รวม |  | 5 โครงการ | - | - | 295,000 | 170,000 | 130,000 | - | 121,300 | 213,700 |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน) | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 1 | โครงการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด | √ | - | - | 150,000 | - | 61,000 | - | 48,000 | 41,000 |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต่อต้านยาเสพติด | - | - | √ | 50,000 | - | 50,000 | - | - | 0 |
| รวม |  | 2 โครงการ | - | - | 200,000 | - | 111,000 | - | 48,000 | 41,000 |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน) | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 1 | โครงการก่อสร้างปูทับเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 5 | √ | - | - | 468,000 | - | - | - | 467,000 | 1,000 |
| 2 | โครงการก่อสร้างปูทับเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 7 | - | √ | - | 435,000 | - | - | 435,000 | 0 | 0 |
| 3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 | √ | - | - | 610,000 | - | - | - | - | 610,000 |
| 4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 | √ | - | - | 145,000 | - | - | - | 139,000 | 6,000 |

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน) | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 | - | √ | - | 217,000 | - | - | 217,000 | 0 | 0 |
| 6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 | √ | - | - | 217,000 | - | - | - | 209,000 | 8,000 |
| 7 | โครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 | √ | - | - | 421,000 | - | - | - | 421,000 | 1,000 |
| 8 | โครงการติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญสายวัดป่ามุโตทัย หมู่ที่ 5 | - | √ | - | 430,000 | - | - | 430,000 | 0 | 0 |

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน) | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางเข้าบ้าน ลุงโยจน์ (ลุงอำนาจ) หมู่ที่ 2 (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 107,300 | - | - | - | 106,300 | 1,000 |
| 10 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนาง สำรวย รูมะปาน (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 400,000 | - | - | - | 339,000 | 61,000 |
| 11 | โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายหน้าโรงเรียนหินนกองวิทยาคม ถึง ป้ายโคกหินลาด (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 237,700 | - | - | - | 224,700 | 13,000 |
| 12 | โครงการก่อสร้างเรียงหิน ยาแนวริมคลองป้องกัน ตลิ่งพัง สายบ้านนายจันทร์ หมู่ที่ 5 (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 117,000 | - | - | - | 83,000 | 34,000 |

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน) | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 13 | โครงการเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งพัง คลองหน้าวัดบ้านยาง หมู่ที่ 10 (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 265,000 | - | - | - | 224,700 | 40,300 |
| 14 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บริเวณวัดป่ามุโตทัย (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 400,000 | - | - | - | 340,000 | 60,000 |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้าน นางบุญเตย อ่วมสกุล หมู่ที่ 5 (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 56,600 | - | - | - | 55,600 | 1,000 |

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน) | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 16 | โครงการซ่อมสร้างถนน ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 5 สายน้ำตกนางโจน-โสกโขมง ช่วงที่ 2 (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 495,000 | - | - | - | 499,000 | 0 |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก สายวัดป่า พุทธญาณ หมู่ที่ 5 (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 489,000 | - | - | - | 488,500 | 500 |
| 18 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 400,000 | - | - | - | 339,000 | 61,000 |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายยา หมู่ที่ 6 (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 92,400 | - | - | - | 91,500 | 900 |

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน) | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกยางพารา หมู่ที่ 7 สายกลางนา เชื่อมเทศบาลหินกองเส้นโรงฆ่าสัตว์ (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 495,000 | - | - | - | 494,000 | 1,000 |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางประมาย กลัดเนียม หมู่ที่ 10 (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 164,000 | - | - | - | 163,500 | 500 |
| 22 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม สะพาน คสล. หมู่ที่ 10 (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 34,200 | - | - | - | 34,200 | 0 |

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน) | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 23 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 400,000 | - | - | - | 340,000 | 60,000 |
| 24 | โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 10 -บ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 10 (ใช้จ่ายเงินสะสม) | √ | - | - | 499,109 | - | - | - | 499,000 | 109 |
| รวม | 24 โครงการ |  |  |  | 7,595,309 | - | - | 1,082,000 | 5,558,000 | 960,309 |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการเกษตร

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน) | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 1 | โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) | - | - | √ | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 2 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ | √ | - | - | 20,000 | 100,000 | - | - | 119,650 | 350 |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | - | - | √ | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| รวม |  | 3 โครงการ | - | - | 80,000 | 100,000 | - | - | 119,650 | 60,350 |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน) | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | √ | - | - | 6,020,500 | - | - | - | 5,988,000 | 32,500 |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | √ | - | - | 1,805,160 |  |  |  | 1,512,800 | - |
| 3 | โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ และสาธารณภัยต่างๆ (สำรองจ่าย) | √ | - | - | 300,000 | 385,000 | - | - | 490,468.24 | 194,531.76 |
| 4 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | √ | - | - | 100,000 | 49,000 | - | - | 100,000 | 49,000 |
| 5 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | √ | - | - | 260,000 | - | - | - | 246,982 | 13,018 |
| รวม |  | 5 โครงการ | - | - | 8,485,660 | 434,000 | - | - | 8,338,250.24 | 289,049.76 |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน) | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 1 | โครงการหมู่บ้านปลอดถังขยะ | - | - | √ | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| 2 | โครงการรณรงค์ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก | √ | - | - | 50,000 | - | - | - | 39,950 | 10,050 |
| 3 | โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | √ | - | - | 10,000 | - | - | - | 9,500 | 500 |
| รวม |  | 3 โครงการ | - | - | 110,000 | - | - | - | 49,450 | 60,550 |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและท้องถิ่น

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 1 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมศาสนา | - | - | √ | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 2 | โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง | √ | - | - | 40,000 | - | - | - | 9,000 | 31,000 |
| 3 | โครงการสงเสริมประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | - | - | √ | 45,000 | - | 45,000 | - | - | 0 |
| 4 | อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและงานราชพิธี รัฐพิธี อำเภอหนองแค | - | - | √ | 15,000 | - | - | - | - | 15,000 |
| รวม |  | 4 โครงการ | - | - | 130,000 | - | 45,000 | - | 9,000 | 76,000 |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์การและบุคลากรภาครัฐสู่การจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ | งบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน) | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 1 | โครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | - | - | √ | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 2 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร | - | - | √ | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 3 | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย | √ | - | - | 20,000 | - | - | - | ไม่ใช้งบประมาณ | 20,000 |
| 4 | โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ | √ | - | - | 15,000 | - | - | - | 15,000 | 0 |

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ | งบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน) | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 5 | โครงการเสรริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ในการต่อต้านการทุจริต | - | - | √ | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 6 | โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น | - | - | √ | 250,000 | - | - | - | - | 250,000 |
| รวม |  | 6 โครงการ | - | - | 315,000 | - | - | - | 15,000 | 300,000 |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์การและบุคลากรภาครัฐสู่การจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ | งบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน) | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | √ | - | - | 300,000 | - | - | - | 97,170 | 202,830 |
| รวม |  | 1 โครงการ | - | - | 300,000 | - | - | - | 97,170 | 202,830 |

แผนงานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 1 | ค่าเก้าอี้ทำงานแบบหุ้มเบาะ | √ | - | - | 4,500 | - | - | - | 5,500 | 8,000 |
| 2 | ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | √ | - | - | 17,000 | - | - | - | 17,000 | 0 |
| 3 | ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) | √ | - | - | 729,000 | - | 729,000 | - | 0 | 0 |
| 4 | ค่าเลื่อยโซ่ยนต์ | √ | - | - | 17,000 | - | - | - | 17,000 | 0 |
| 5 | เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติระบบไฟฟ้า | √ | - | - | - | 9,000 | - | - | 9,000 | 0 |
| 6 | ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | √ | - | - | 22,000 | - | - | - | 21,900 | 100 |
| 7 | ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | √ | - | - | 17,000 | - | - | - | 17,000 | 0 |

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 8 | ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า | √ | - | - | 5,000 | - | - | - | 5,000 | 0 |
| 10 | ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ | √ | - | - | 7,600 | - | - | - | 7,600 | 0 |
| รวม |  | 10 โครงการ | - | - | 819,100 | 9,000 | 729,000 | - | 100,000 | 8,100 |

แผนงานบริหารงานคลัง (ครุภัณฑ์)

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 1 | ค่าเก้าอี้ทำงานหุ้มเบาะ | √ | - | - | 9,000 | - | - | - | 9,000 | 0 |
| 2 | ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน | √ | - | - | 11,000 | - | - | - | 11,000 | 0 |
| 3 | ค่าโต๊ะทำงานเหล็ก | √ | - | - | 10,000 | - | - | - | 10,000 | 0 |
| 4 | ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบ 2 | √ | - | - | 30,000 | - | - | - | 30,000 | 0 |
| 5 | ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | √ | - |  | 17,000 | - | - | - | 17,000 | 0 |
| 6 | ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 | √ | - | - | 10,000 | - | - | - | 10,000 | 0 |
| 7 | ค่าเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | √ | - | - | 12,500 | - | - | - | 12,500 | 0 |
| รวม |  | 7 โครงการ | - | - | 99,500 | - | - | - | 99,500 | 0 |

แผนงานสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 1 | ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | √ | - | - | 17,000 | - | - | - | 17,000 | 0 |
| 2 | ค่าเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | √ | - | - | 2,500 | - | - | - | 2,500 | 0 |
| รวม |  | 2 โครงการ | - | - | 19,500 | - | - | - | 19,500 | 0 |

แผนงานเคหะและชุมชน (ครุภัณฑ์)

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 1 | ค่าโต๊ะทำงานเหล็ก | √ | - | - | 10,000 | - | - | - | 10,000 | 0 |
| 2 | ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | √ | - | - | 34,000 | - | - | - | 34,000 | 0 |
| 3 | ค่าเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA | √ | - | - | 5,000 | - | - | - | 5,000 | 0 |
| 4 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษ A3 | √ | - | - | 54,000 | - | - | - | 54,000 | 0 |
| รวม |  | 4 โครงการ | - | - | 103,000 | - | - | - | 103,000 | 0 |

งานกีฬาและนันทนาการ (ครุภัณฑ์)

| ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
| 1 | ค่าเครื่องเล่นเด็กสนามกลางแจ้ง หมู่ที่ 4 | √ | - | - | 500,000 | - | - | - | 497,000 | 3,000 |
| 2 | ค่าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 9,8 และหมู่ที่ 3 | - | - | √ | 500,000 | - | 50,000 | - | - | 0 |
| รวม |  | 2 โครงการ | - | - | 1000,000 | - | 50,000 | - | 497,000 | 300 |

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กาบริหารส่วนตำบล ห้วยทราย  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  มีข้อเสนอแนะดังนี้

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1.เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของประชาชนมีมาก

2.โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก แต่ไม่สามารถของบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้ เนื่องจากเกิดปัญหาของพื้นที่ดำเนินการและบุคลากรด้านก่อสร้างไม่เพียงพอ

3.ประชากรตำบลห้วยทรายเป็นประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง

4.การใช้งบประมาณส่วนใหญ่ใช้ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต)

ข้อเสนอแนะ

- ต้องการให้มีโครงการการเกี่ยวกับการสนับสนุนโรงเรียนบ้าง เพื่อเป็นการพัฒนาเด็ก ๆในโรงเรียน

- ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

- ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

- สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคมถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณของ อบต.

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมและเสนอปัญหาความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านมาบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่  4  แบบประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และแต่ละยุทธศาสตร์

3/1 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 29 % | 71 % | - |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม | 28 % | 72 % | - |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 30 % | 70 % | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 26 % | 74 % | - |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 27 % | 73 % | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 32 % | 68 % | - |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 37 % | 63 % | - |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 32 % | 68 % | - |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 27 % | 73 % | - |
| ภาพรวม | 29.78 % | 70.22 % | - |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 ชุด พบว่าร้อยละของประชาชนที่พอใจมาก  น้อยกว่าร้อยละ 50                         พอใจมากกว่าร้อยละ 50 และไม่พอใจไม่มี  แสดงว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้พอสมควร

จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในภาพรวม  จำนวน  10  หมู่บ้านๆละ  10  ตัวอย่าง  ปรากฏผลดังนี้

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  จำนวน  100  คน  สรุปได้ดังนี้

1.  เพศ

| เพศ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ชาย | 43 | 43x100÷100 = 43.00 |
| หญิง | 57 | 57x100÷100 = 57.00 |
| รวม | 100 คน | 100.00 |

2.  อายุ

| ช่วงอายุ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ต่ำกว่า 20 ปี | 9 | 9x100÷100 = 9.00 |
| 20 - 30 ปี | 15 | 15x100÷100 = 15.00 |
| 31 - 40 ปี | 20 | 20x100÷100 = 20.00 |
| 41 – 50 ปี | 23 | 23x100÷100 = 23.00 |
| 51 – 60 ปี | 21 | 21x100÷100 = 21.00 |
| มากกว่า 60 ปี | 12 | 12x100÷100 = 12.00 |
| รวม | 100 คน | 100.00 |

3.  ระดับการศึกษา

| ระดับการศึกษา | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ประถมศึกษา | 30 | 30x100÷100 = 30.00 |
| มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | 14 | 14x100÷100 = 14.00 |
| อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 12 | 12x100÷100 = 12.00 |
| ปริญญาตรี | 28 | 28x100÷100 = 28.00 |
| สูงกว่าปริญญาตรี | 10 | 10x100÷100 = 10.00 |
| ระดับอื่นๆ | 6 | 6x100÷100 = 6.00 |
| รวม | 100 คน | 100.00 |

4.  อาชีพหลัก

| อาชีพหลัก | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| รับราชการ | 14 | 14x100÷100 = 14.00 |
| เอกชน/รัฐวิสาหกิจ | 16 | 16x100÷100 = 16.00 |
| ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 17 | 17x100÷100 = 17.00 |
| รับจ้าง | 28 | 28x100÷100 = 28.00 |
| นักเรียน/นักศึกษา | 8 | 8x100÷100 = 8.00 |
| เกษตรกร | 17 | 17x100÷100 = 17.00 |
| อาชีพอื่นๆ | - | - |
| รวม | 100 คน | 100.00 |

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.93 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.75 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.88 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.72 |
| 5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.81 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.78 |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.75 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.88 |
| ภาพรวม | 8.81 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถาม ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนมากกว่า  5  แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.99 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.88 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.74 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.80 |
| 5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.81 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.83 |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.85 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.96 |
| ภาพรวม | 8.86 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถาม ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนมากกว่า  5  แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่  3  การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.97 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.88 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.80 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.83 |
| 5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.81 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.83 |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.87 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.02 |
| ภาพรวม | 8.88 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถาม ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนมากกว่า  5  แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.97 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.82 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.89 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.85 |
| 5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.92 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.83 |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.80 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.81 |
| ภาพรวม | 8.86 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถาม ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนมากกว่า  5  แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.98 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.82 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.92 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.84 |
| 5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.81 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.79 |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.85 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.79 |
| ภาพรวม | 8.85 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถาม ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนมากกว่า  5  แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง

แบบประเมินสำรวจความพึงพอใจ

แยกตามยุทธศาสตร์

(ทั้งหมด  5  ยุทธศาสตร์)

4. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

จากการใช้แบบประเมินผู้มารับบริการ อบต.ห้วยทราย   ด้านต่าง ๆ  ในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน  2562  จำนวน 100  ราย แบ่งกลุ่มตามแบบประเมินได้ ดังนี้

แบบที่ 4/1   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาผลิตผลทางเกษตรปลอดภัย

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ		(1)  ชาย	=  43  คน		(2)  หญิง   =  57  คน

2.  อายุ		(1)  ต่ำกว่า  20  ปี  = 9 คน	(2)  20 – 30  ปี  = 15  คน       (3)  31 – 41  ปี  =  20  คน

(4)  41 – 50  ปี  =  23  คน	(5)  51 – 60  ปี  =  21  คน      (6)  มากกว่า 60  ปี  =  12  คน

3.  การศึกษา	(1)  ประถมศึกษา = 30 คน	(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า = 14 คน (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า = 12 คน

(4)  ปริญญาตรี  =  28  คน	(5)  สูงกว่าปริญญาตรี  =  10  คน	(6)  อื่น ๆ  =  6  คน

4.  อาชีพหลัก	(1)  รับราชการ  =  14  คน	(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  =  16  คน	(3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว  =  17  คน

(4)  รับจ้าง  =  28  คน	(5)  นักเรียนนักศึกษา  =  8  คน	(6)  เกษตรกร  =  17  คน

(7)  อื่น ๆ (ระบุ) ............................-...............................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตผลทางเกษตรปลอดภัยจากผู้ตอบแบบสอบถาม 100 คน ใน 8 ข้อ ได้ผลรวมคะแนนในแต่ละข้อจากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน (10 คะแนนเต็ม : 1 ข้อ * 100 คน = 1,000  คะแนนเต็ม )

| ความพึงพอใจ | คะแนน ( 10 คะแนน *50 คน = 1,000 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม | 893 คะแนน |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 875 คะแนน |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 888 คะแนน |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 872 คะแนน |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 881 คะแนน |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 878 คะแนน |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 875 คะแนน |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 888 คะแนน |

จากการนำผลสรุปผู้ตอบแบบสอบถามข้างต้น มาหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อและภาพรวมได้ดังนี้

| ประเด็น | ค่าเฉลี่ยคะแนน ความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.93 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม | 8.75 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.88 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.72 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.81 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.78 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.75 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.88 |
| ภาพรวม | 8.81 |

หมายเหตุ  :  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ หาได้จาก คะแนนรวมในแต่ละหัวข้อ หาร  100  (จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด)  ภาพรวมหาได้จาก  ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในทุกหัวข้อ  หารด้วย  8  (  หัวข้อแบบสอบถามทั้งหมด  )

4. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

จากการใช้แบบประเมินผู้มารับบริการ อบต.ห้วยทราย  ด้านต่าง ๆ  ในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน  2562  จำนวน 100  ราย แบ่งกลุ่มตามแบบประเมินได้ ดังนี้

แบบที่ 4/2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบบูรณาการ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ		(1)  ชาย	=  43  คน		(2)  หญิง   =  57  คน

2.  อายุ		(1)  ต่ำกว่า  20  ปี  = 9 คน	(2)  20 – 30  ปี  =  15  คน    (3)  31 – 41  ปี  =  20  คน

(4)  41 – 50  ปี  =  23  คน	(5)  51 – 60  ปี  =  21  คน    (6)  มากกว่า 60  ปี  =  12  คน

3.  การศึกษา	(1)  ประถมศึกษา = 30 คน	(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า = 14 คน (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า = 12 คน

(4)  ปริญญาตรี  =  28  คน	(5)  สูงกว่าปริญญาตรี  =  10  คน	(6)  อื่น ๆ  =  6  คน

4.  อาชีพหลัก	(1)  รับราชการ  =  14  คน	(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  =  16  คน	(3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว  =  17  คน

(4)  รับจ้าง  =  28  คน	(5)  นักเรียนนักศึกษา  =  8  คน	(6)  เกษตรกร  =  17  คน

(7)  อื่น ๆ (ระบุ) ............................-...............................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบบูรณาการจากผู้ตอบแบบสอบถาม 100 คน ใน 8 ข้อ ได้ผลรวมคะแนนในแต่ละข้อจากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน

(10 คะแนนเต็ม : 1 ข้อ * 100 คน = 1,000  คะแนนเต็ม )

| ความพึงพอใจ | คะแนน ( 10 คะแนน *50 คน = 1,000 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม | 899 คะแนน |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 888 คะแนน |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 874 คะแนน |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 880 คะแนน |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 881 คะแนน |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 883 คะแนน |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 885 คะแนน |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 896 คะแนน |

จากการนำผลสรุปผู้ตอบแบบสอบถามข้างต้น มาหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อและภาพรวมได้ดังนี้

| ประเด็น | ค่าเฉลี่ยคะแนน ความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.99 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม | 8.88 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.74 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.80 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.81 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.83 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.85 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.96 |
| ภาพรวม | 8.86 |

หมายเหตุ  :  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ หาได้จาก คะแนนรวมในแต่ละหัวข้อ หาร  100  (จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด)  ภาพรวมหาได้จาก  ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในทุกหัวข้อ  หารด้วย  8  (  หัวข้อแบบสอบถามทั้งหมด  )

4. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  3  การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

จากการใช้แบบประเมินผู้มารับบริการ อบต.ห้วยทราย   ด้านต่าง ๆ  ในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน  2562  จำนวน 100  ราย แบ่งกลุ่มตามแบบประเมินได้ ดังนี้

แบบที่ 4/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ		(1)  ชาย	=  43  คน		(2)  หญิง   =  57  คน

2.  อายุ		(1)  ต่ำกว่า  20  ปี  = 9 คน	(2)  20 – 30  ปี  =  15  คน  (3)  31 – 41  ปี  =  20  คน

(4)  41 – 50  ปี  =  23  คน	(5)  51 – 60  ปี  =  21  คน  (6)  มากกว่า 60  ปี  =  12  คน

3.  การศึกษา	(1)  ประถมศึกษา = 30 คน	(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า = 14 คน (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า = 12 คน

(4)  ปริญญาตรี  =  28  คน	(5)  สูงกว่าปริญญาตรี  =  10  คน	(6)  อื่น ๆ  =  6  คน

4.  อาชีพหลัก	(1)  รับราชการ  =  14  คน	(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  =  16  คน	(3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว  =  17  คน

(4)  รับจ้าง  =  28  คน	(5)  นักเรียนนักศึกษา  =  8  คน	(6)  เกษตรกร  =  17  คน

(7)  อื่น ๆ (ระบุ) ............................-...............................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากผู้ตอบแบบสอบถาม 100 คน ใน 8 ข้อ ได้ผลรวมคะแนนในแต่ละข้อจากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน

(10 คะแนนเต็ม : 1 ข้อ * 100 คน = 1,000  คะแนนเต็ม )

| ความพึงพอใจ | คะแนน ( 10 คะแนน *50 คน = 1,000 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม | 897 คะแนน |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 888 คะแนน |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 880 คะแนน |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 883 คะแนน |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 881 คะแนน |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 883 คะแนน |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 887 คะแนน |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 902 คะแนน |

จากการนำผลสรุปผู้ตอบแบบสอบถามข้างต้น มาหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อและภาพรวมได้ดังนี้

| ประเด็น | ค่าเฉลี่ยคะแนน ความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.97 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม | 8.88 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.80 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.83 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.81 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.83 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.87 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 9.02 |
| ภาพรวม | 8.88 |

หมายเหตุ  :  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ หาได้จาก คะแนนรวมในแต่ละหัวข้อ หาร  100  (จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด)  ภาพรวมหาได้จาก  ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในทุกหัวข้อ  หารด้วย  8  (  หัวข้อแบบสอบถามทั้งหมด  )

4. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาองค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดี

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

จากการใช้แบบประเมินผู้มารับบริการ อบต.ห้วยทราย   ด้านต่าง ๆ  ในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน  2562  จำนวน 100  ราย แบ่งกลุ่มตามแบบประเมินได้ ดังนี้

แบบที่ 4/4   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ		(1)  ชาย	=  43  คน		(2)  หญิง   =  57  คน

2.  อายุ		(1)  ต่ำกว่า  20  ปี  = 9 คน	(2)  20 – 30  ปี  =  15  คน  (3)  31 – 41  ปี  =  20  คน

(4)  41 – 50  ปี  =  23  คน	(5)  51 – 60  ปี  =  21  คน  (6)  มากกว่า 60  ปี  =  21  คน

3.  การศึกษา	(1)  ประถมศึกษา = 30 คน	(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า = 14 คน (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า = 12 คน

(4)  ปริญญาตรี  =  28  คน	(5)  สูงกว่าปริญญาตรี  =  10  คน	(6)  อื่น ๆ  =  6  คน

4.  อาชีพหลัก	(1)  รับราชการ  =  14  คน	(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  =  16  คน	(3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว  =  17  คน

(4)  รับจ้าง  =  28  คน	(5)  นักเรียนนักศึกษา  =  8  คน	(6)  เกษตรกร  =  17  คน

(7)  อื่น ๆ (ระบุ) ............................-...............................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต                                จากผู้ตอบแบบสอบถาม 100 คน ใน 8 ข้อ ได้ผลรวมคะแนนในแต่ละข้อจากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน  (10 คะแนนเต็ม : 1 ข้อ * 100 คน = 1,000  คะแนนเต็ม )

| ความพึงพอใจ | คะแนน ( 10 คะแนน *50 คน = 1,000 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม | 897 คะแนน |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 882 คะแนน |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 889 คะแนน |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 885 คะแนน |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 892 คะแนน |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 883 คะแนน |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 880 คะแนน |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 881 คะแนน |

จากการนำผลสรุปผู้ตอบแบบสอบถามข้างต้น มาหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อและภาพรวมได้ดังนี้

| ประเด็น | ค่าเฉลี่ยคะแนน ความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.97 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม | 8.82 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.89 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.85 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.92 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.83 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.80 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.81 |
| ภาพรวม | 8.86 |

หมายเหตุ  :  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ หาได้จาก คะแนนรวมในแต่ละหัวข้อ หาร  100  (จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด)  ภาพรวมหาได้จาก  ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในทุกหัวข้อ  หารด้วย  8  (  หัวข้อแบบสอบถามทั้งหมด  )

4. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

จากการใช้แบบประเมินผู้มารับบริการ อบต.ห้วยทราย   ด้านต่าง ๆ  ในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน  2562  จำนวน 100  ราย แบ่งกลุ่มตามแบบประเมินได้ ดังนี้

แบบที่ 4/5   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ		(1)  ชาย	=  43  คน		(2)  หญิง   =  57  คน

2.  อายุ		(1)  ต่ำกว่า  20  ปี  = 9 คน	(2)  20 – 30  ปี  =  15  คน (3)  31 – 41  ปี  =  20  คน

(4)  41 – 50  ปี  =  23  คน	(5)  51 – 60  ปี  =  21  คน (6)  มากกว่า 60  ปี  =  12  คน

3.  การศึกษา	(1)  ประถมศึกษา = 30 คน	(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า = 14 คน (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า = 12 คน

(4)  ปริญญาตรี  =  28  คน	(5)  สูงกว่าปริญญาตรี  =  10  คน	(6)  อื่น ๆ  =  6  คน

4.  อาชีพหลัก	(1)  รับราชการ  =  14  คน	(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  =  16  คน	(3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว  =  17  คน

(4)  รับจ้าง  =  28  คน	(5)  นักเรียนนักศึกษา  =  8  คน	(6)  เกษตรกร  =  17  คน

(7)  อื่น ๆ (ระบุ) ............................-...............................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  จากผู้ตอบแบบสอบถาม 100 คน ใน 8 ข้อ ได้ผลรวมคะแนนในแต่ละข้อจากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน  (10 คะแนนเต็ม : 1 ข้อ * 100 คน = 1,000  คะแนนเต็ม )

| ความพึงพอใจ | คะแนน ( 10 คะแนน *50 คน = 1,000 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม | 897 คะแนน |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 888 คะแนน |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 880 คะแนน |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 883 คะแนน |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 881 คะแนน |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 883 คะแนน |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 887 คะแนน |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 902 คะแนน |

จากการนำผลสรุปผู้ตอบแบบสอบถามข้างต้น มาหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อและภาพรวมได้ดังนี้

| ประเด็น | ค่าเฉลี่ยคะแนน ความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.97 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม | 8.88 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.80 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.83 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.81 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.83 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.87 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 902 |
| ภาพรวม | 8.88 |

หมายเหตุ  :  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ หาได้จาก คะแนนรวมในแต่ละหัวข้อ หาร  100  (จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด)  ภาพรวมหาได้จาก  ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในทุกหัวข้อ  หารด้วย  8  (  หัวข้อแบบสอบถามทั้งหมด  )

ส่วนที่ 5

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | ๒๐ (๓) | 19 3 |
|  | (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | (๒) | 2 |
|  | (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ฯลฯ | (๒) | 2 |
|  | (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (๒) | 2 |
|  | (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ | (๒) | 2 |
|  | (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | (๒) | 2 |
|  | (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (๒) | 2 |
|  | (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (๒) | 1 |
|  | (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๓) | 2 |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | 20 (5) | 12 3 |
|  | (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (3) | 2 |
|  | (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (3) | 1 |
|  | (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (3) | 2 |
|  | (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (3) | 2 |
|  | (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ -Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | (3) | 2 |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอด คล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | ๖0 (๑๐) | 51 9 |
| ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่ง แวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ | (๑๐) | 9 |
| ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน การบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ | (๑๐) | 9 |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | (๕) | 4 |
| ๓.๕ กลยุทธ์ | แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | (๕) | 4 |
| ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ ประเด็นกลยุทธ์ | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | (๕) | 4 |
| ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) | ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (๕) | 4 |
| ๓.๘ แผนงาน | แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว | (๕) | 4 |
| ๓.๙ ความเชื่องโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | ความเชื่องโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๕) | 4 |
| รวมคะแนน |  | ๑๐๐ | 81 |

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis /Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | ๑๐ | 8 |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) | ๑๐ | 8 |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | ๑๐ | 8 |
| ๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ | ๑๐ | 8 |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | ๖๐ (๕) | 50 4 |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (๕) | 4 |
| ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (๕) | 4 |
| ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี | โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (๕) | 4 |
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | (๕) | 5 |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (๕) | 4 |
| ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน | (๕) | 4 |
| ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | (๕) | 4 |
| ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑)ความประหยัด (Economy) (๒)ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓)ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕)ความโปร่งใส (Transparency) | (๕) | 5 |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ | (๕) | 4 |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | (๕) | 4 |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑)มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒)วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓)ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (๕) | 4 |
| รวมคะแนน |  | 100 | 82 |